|  |  |
| --- | --- |
| Oggetto | Lavori di ampliamento del cimitero di Tusa centro - Terzo stralcio esecutivo |
| CIG | 7186290A1A |
| CUP | I33G10000100004 |
| RUP | Arch. Francesco Longo |
| Importo complessivo | € 191.000,00 |
| Tipo e data approvazione progetto | Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27/04/2017 |
| Tipo di affidamento | Procedura negoziata - Art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 |
| Tipo e data approvazione manifestazione d'interesse | Determina Responsabile Area Tecnica n. 193 del 24/08/2017 |
| Tipo e data approvazione schema lettera di invito | Determina Responsabile Area Tecnica n. 212 del 27/09/2017 |
| Data celebrazione gara | 12/10/2017 |
| Data di aggiudicazione | 24/10/2017 |
| Data dichiarazione efficacia aggiudicazione | 30/11/2017 |
| Impresa | Debole Gaetano - 01089830861 |
| Ribasso offerto | 28,8584 % |
| Importo contrattuale | € 108.157,16 |
| Data di stipula contratto | 09/02/2018 Rep. n. 141 |
| Consegna lavori | 09/02/2018 |
| Data contratto fine lavori | 180 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori |
| Avanzamento % | 100 % |
| Data ultimazione lavori | 28/06/2018 |
| Data collaudo/C.R.E. | 26/07/2018 |
| Tipo e data approvazione collaudo |  |
| Criticità/Annotazioni | Nessuna |