|  |  |
| --- | --- |
| Oggetto | Lavori per le opere connesse al completamento della casa protetta per anziani |
| CIG | 62396019A0 |
| CUP | I36G15000160005 |
| RUP | Ing. Giuseppa Levanto |
| Importo complessivo | € 350.000,00 |
| Tipo e data approvazione progetto | Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 17/06/2015 |
| Tipo di affidamento | Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| Tipo e data approvazione manifestazione d'interesse | Determina Responsabile Area Tecnica n. 53 del 17/04/2015 |
| Tipo e data approvazione schema lettera di invito | Determina Responsabile Area Tecnica n. 60 del 29/04/2015 |
| Data celebrazione gara | 15/05/2015 |
| Data di aggiudicazione | 19/05/2015 |
| Data dichiarazione di efficacia aggiudicazione | 16/07/2015 |
| Impresa | TST Project s.r.l. - 04646580870 |
| Ribasso offerto | 38,6866 % |
| Importo contrattuale | € 188.341,44 |
| Data di stipula contratto | 05/10/2015 Rep. n. 137 e addendum del 22/02/2016 Rep. n. 138 |
| Consegna lavori | 10/03/2016 |
| Data contratto fine lavori | 120 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori |
| Avanzamento % | 100 % |
| Data ultimazione lavori | 15/09/2016 |
| Data collaudo/C.R.E. | 12712/2016 |
| Tipo e data approvazione collaudo | Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 25/08/2017 |
| Criticità/Annotazioni | Nessuna |