|  |  |
| --- | --- |
| Oggetto | Lavori di Realizzazione di n.3 impianti fotovoltaici con gestione e telecontrollo e solare termico,da installare sulle coperture degli immobili destinati a Scuola Media Castel di Tusa da 16,00 KWP Scuola Media di Tusa da 27,00KWP, Casa Protetta da 27,00 KWP, nel Comune di Tusa (ME) |
| CIG | 6149159E85 |
| CUP |  |
| RUP | Ing. Giuseppa Levanto |
| Importo complessivo | € 278.447,55 |
| Tipo e data approvazione progetto | Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 24/11/2014 |
| Tipo di affidamento | Procedure negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| Tipo e data approvazione manifestazione d'interesse | Determina Responsabile Area Tecnica n. 17 del 05/02/2015 |
| Tipo e data approvazione schema lettera di invito | Determina Responsabile Area Tecnica n. 24 del 24/02/2015 |
| Data celebrazione gara | 12/03/2015 |
| Data di aggiudicazione | 13/03/2015 |
| Data dichiarazione di efficacia aggiudicazione | 07/05/2015 |
| Impresa | Impresa Martina Costruzioni s.r.l. |
| Ribasso offerto | 37,601 % |
| Importo contrattuale | € 145.878,18 |
| Data di stipula contratto | 08/05/2015 Rep. n. 135 |
| Consegna lavori |  |
| Data contratto fine lavori | 120 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori |
| Avanzamento % | 100 % |
| Data ultimazione lavori | 23/07/2015 |
| Data collaudo/C.R.E. | 06/11/2015 |
| Tipo e data approvazione collaudo | Collaudo approvato per decorrenza dei termini |
| Criticità/Annotazioni | Nessuna |