|  |  |
| --- | --- |
| Oggetto | Lavori per la manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla vigente normativa di sicurezza della scuola media di Castel di Tusa |
| CIG | 5537423A02 |
| CUP | I36D13000630002 |
| RUP | Ing. Giuseppa Levanto |
| Importo complessivo | € 500.000,00 |
| Tipo e data approvazione progetto | Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 13/09/2013 rimodulato con Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 18/12/2013 |
| Tipo di affidamento | Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| Tipo e data approvazione manifestazione d'interesse | Determina Responsabile Area Tecnica n. 264 del 30/12/2013 |
| Tipo e data approvazione schema lettera di invito | Determina Responsabile Area Tecnica n. 18 del 04/02/2014 |
| Data celebrazione gara | 13/02/2014 |
| Data di aggiudicazione | 21/02/2014 |
| Data dichiarazione di efficacia aggiudicazione | 28/03/2014 |
| Impresa | B.M Costruzioni - 05497800820 |
| Ribasso offerto | 32,9973 % |
| Importo contrattuale | € 297.729,32 |
| Data di stipula contratto | 23/06/2014 Rep. n. 129 |
| Consegna lavori | 07/08/2014 |
| Data contratto fine lavori | 181 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori |
| Avanzamento % | 100 % |
| Data ultimazione lavori | 16/03/2015 |
| Data collaudo/C.R.E. | 24/08/2015 |
| Tipo e data approvazione collaudo | Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 14/07/2016 |
| Criticità/Annotazioni | Nessuna |