|  |  |
| --- | --- |
| **Estremi provvedimento** | Ordinanza sindacale n. 58 del 14/12/2018 |
| **Oggetto** | Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento scuola elementare Tusa centro |
| **Termini Temporali** | Immediati |
| **Ditta** | Bellone Paolo con sede in Tusa (ME) |
| **Costo Previsto degli Interventi** | € 2.592,89 oltre iva al 22% |
| **Costo Effettivo Sostenuto dall'Ente** | € 3.162,33 liquidato in data 12/02/2019 compreso iva in quanto il beneficiario rientra nel regime dei minimi art. 1 L. 244/2017 |