|  |  |
| --- | --- |
| **Estremi provvedimento** | Ordinanza sindacale n. 07 del 08/02/2019 |
| **Oggetto** | Lavori di somma urgenza per rimozione massi nei pressi della SS 113 nel bivio stradale in C/da Lotarello |
| **Termini Temporali** | Immediati |
| **Ditta** | Distefano Santo con sede in Tusa (ME) |
| **Costo Previsto degli Interventi** | € 402,00 oltre iva al 22% |
| **Costo Effettivo Sostenuto dall'Ente** | € 402,00 liquidato in data 15/05/2019 |